Retrospectiva – Ciclo 1

1. ¿Cuáles fueron los mini‑ciclos definidos? Justifíquenlos.

Se definieron tres (3) mini‑ciclos, distribuidos de la siguiente manera:

Estructura de la torre y de las copas

Se implementó la creación de la torre y la gestión básica de las tazas mediante los métodos pushCup, popCup y removeCup, junto con el manejo de la visibilidad.

Estructura de las tapas

Se integró la funcionalidad relacionada con las tapas utilizando los métodos pushLid y removeLid.

Ordenamientos y consultas

Se implementaron los métodos de ordenamiento (orderTower, reverseTower) y los métodos de consulta (height, stackingItems).

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini‑ciclos? ¿Por qué?

Mini‑ciclo 1:

Completado. La torre se crea correctamente y la visualización de las tazas funciona de manera adecuada.

Mini‑ciclo 2:

Implementado, pero presenta algunos problemas de visualización con ciertas tapas.

Mini‑ciclo 3:

Presenta inconvenientes en los métodos de ordenamiento y en su visualización. En algunos casos, las consultas retornan resultados incorrectos.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Ambos integrantes invirtieron aproximadamente 12 horas cada uno.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue lograr armar el simulador y comprender mejor el diagrama de secuencia, el cual inicialmente presentó dificultades.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El principal problema fue definir la lógica de construcción del simulador, ya que la creación de las tazas presentó dificultades al inicio. Este inconveniente se resolvió mediante pruebas progresivas y ajustes en la lógica de implementación.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

La comunicación fue un aspecto clave del equipo, ya que los problemas se reportaban y discutían de manera inmediata.

Como compromiso de mejora, el equipo se propone seguir profundizando en los temas del proyecto para comprender mejor la lógica requerida y lograr implementaciones más sólidas.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue Pair Programming, ya que permitió aprender de manera conjunta y resolver los problemas de forma más eficiente.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

https://www.youtube.com/watch?v=jN8cn_5y_xE

https://www.youtube.com/watch?v=WSyFvjUQHL4

Retrospectiva – Ciclo 2

1. ¿Cuáles fueron los mini‑ciclos definidos? Justifíquenlos.

Para esta entrega se definieron cuatro (4) mini‑ciclos:

Refactorización del Ciclo 1

Se realizó una refactorización completa del código conforme a las correcciones recibidas. Se mejoró la organización del modelo en Astah y se corrigieron errores visuales del ciclo anterior.

Mini‑ciclo Create

Se implementó la extensión que permite crear una torre indicando el número de tazas deseadas, sin incluir tapas inicialmente.

Mini‑ciclo Reorganize

Se desarrollaron funcionalidades para:

Intercambiar la posición de dos objetos en la torre.

Permitir tapar las tazas que cuentan con sus respectivas tapas.

Mini‑ciclo Consult

Se implementó un método que permite consultar un intercambio que reduzca la altura de la torre.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini‑ciclos? ¿Por qué?

Mini‑ciclo 1:

Completado. El código quedó mejor estructurado y preparado para futuras extensiones.

Mini‑ciclo 2:

Completado y funcional. La torre se crea correctamente con el número indicado de tazas. Si el número es mayor a 7, no se visualiza completamente por limitaciones de pantalla, aunque la lógica funciona correctamente.

Mini‑ciclo 3:

Funcional. El intercambio funciona correctamente, considerando copa y tapa como una sola unidad cuando están asociadas.

Mini‑ciclo 4:

Implementado. El método retorna un intercambio válido que funciona correctamente al aplicar swap.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Cada integrante invirtió aproximadamente 12 horas, principalmente debido al proceso de refactorización y ajuste del diseño previo.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue refactorizar correctamente el código del ciclo anterior y adaptarlo a los nuevos requerimientos sin romper la funcionalidad existente. Esto permitió comprender la importancia del diseño inicial y del desarrollo incremental por ciclos, además de fortalecer conocimientos sobre pruebas unitarias en Java.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El principal problema fue adaptar la lógica para que las tapas y copas se visualizaran correctamente durante los intercambios, ya que en algunos casos no se asociaban adecuadamente. Esto se resolvió ajustando la lógica interna de relación entre ambos elementos.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

El equipo mantuvo una buena comunicación y coordinación, apoyándose en Pair Programming para la toma de decisiones importantes.

Se establecieron los siguientes compromisos de mejora:

Planificar mejor los mini‑ciclos antes de programar.

Diseñar pensando en la extensibilidad.

Fortalecer las pruebas unitarias para detectar errores de forma temprana.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue Pair Programming, ya que permitió discutir soluciones en tiempo real, detectar errores rápidamente y mejorar la comprensión del diseño orientado a objetos y la refactorización.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

https://www.w3schools.com/java/java_methods.asp

https://www.w3schools.com/java/java_conditions.asp

https://es.parasoft.com/blog/junit-tutorial-setting-up-writing-and-running-java-unit-tests/

Retrospectiva – Ciclo 3

1. ¿Cuáles fueron los mini‑ciclos definidos? Justifíquenlos.

Se definieron tres (3) mini‑ciclos:

Corrección de errores de diseño y codificación del ciclo anterior.

Creación de la clase Solve.

Creación de la clase Simulate.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini‑ciclos? ¿Por qué?

El proyecto se encuentra totalmente terminado. Se corrigieron errores del ciclo 2, se implementaron clases abstractas para evitar inconsistencias, se ajustaron las pruebas unitarias y de visibilidad, y se completaron todos los requerimientos del ciclo 3.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Daniel Sua: 7 horas

Juan David Munar: 7 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue comprender y resolver correctamente el problema de Stacking Cups en Java, logrando que el simulador funcionara adecuadamente reutilizando las clases de ciclos anteriores.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Se presentaron errores en la clase Simulate, principalmente relacionados con la visualización de las tazas. Estos problemas se solucionaron ajustando la lógica de dibujo y la estructura interna.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

El equipo destacó por su comunicación y trabajo colaborativo. Como mejora, se compromete a distribuir mejor el tiempo de desarrollo, evitando concentrar el trabajo en los últimos días.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

Las prácticas más útiles fueron Pair Programming e Iteration Planning, ya que permitieron dividir el proyecto en tareas más pequeñas y manejables, facilitando el trabajo en equipo.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

https://claude.com

https://youtu.be/I4o7fvSQvBA

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_testing.asp